ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO E IMPLEMENTAÇÃO

# AprendeVest.com

Plataforma completa de preparação para vestibulares

Matérias • videoaulas • mapas mentais • questões • simulados • provas anteriores • plano de estudos

OBJETIVO DO DOCUMENTO Servir como fonte única de requisitos para que Codex, Claude ou uma equipe de desenvolvimento construa o AprendeVest.com por fases, sem reduzir o produto a uma simples landing page.

Documento técnico e funcional

MVP web responsivo • Português do Brasil • Catálogo extensível

# 1. Instruções ao agente de desenvolvimento

REGRA PRINCIPAL Leia toda a especificação antes de alterar arquivos. Implemente em incrementos verificáveis, execute testes a cada fase e mantenha o fluxo principal funcional. Não entregue apenas telas estáticas.

- Escopo: construir um produto web real, responsivo, acessível e preparado para crescer.

- Prioridade: primeiro o caminho completo cadastro → diagnóstico → plano → aula → prática → revisão → desempenho.

- Catálogo: modelar matérias, provas, vestibulares e conteúdos como dados administráveis; não codificar listas fixas na interface.

- Qualidade: toda resposta, questão, gabarito e material deve ter fonte, autoria, revisão e versão.

- Restrições: não inventar licenças, não copiar materiais protegidos e não depender de APIs pagas para o núcleo do MVP.

- Entrega: código, migrações, dados de demonstração, testes, documentação e procedimento de implantação.

# 2. Visão do produto

O AprendeVest.com será uma plataforma brasileira de estudos para estudantes do ensino médio e candidatos a vestibulares. O produto organizará teoria, prática, revisão e acompanhamento em uma única experiência, permitindo estudar por matéria, habilidade, prova, banca, universidade e objetivo pessoal.

A proposta não é apenas reunir arquivos. A plataforma deve transformar o conteúdo em uma jornada orientada: diagnosticar lacunas, recomendar o próximo estudo, explicar conceitos, aplicar questões reais ou autorais, revisar erros e medir evolução.

## 2.1 Promessa central

- Encontrar rapidamente o que estudar para cada vestibular.

- Aprender o conteúdo em formatos diferentes e complementares.

- Praticar com questões filtráveis e provas anteriores.

- Receber um plano de estudos adaptado à data da prova e ao desempenho.

- Entender erros, revisar pontos fracos e acompanhar evolução real.

DECISÃO DE PRODUTO “Todas as matérias e provas” é uma meta de cobertura progressiva, não uma promessa de lançamento imediato. O sistema deve aceitar novos vestibulares, anos e disciplinas pelo painel administrativo sem exigir nova versão do código.

# 3. Público e perfis de uso

| Perfil | Necessidade principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Estudante iniciante | Descobrir por onde começar e construir base | Plano simples, aulas essenciais e progresso visível |
| Vestibulando avançado | Praticar por banca, controlar tempo e corrigir lacunas | Simulados, análise detalhada e revisão direcionada |
| Treineiro | Conhecer formato, conteúdo e rotina de prova | Trilhas introdutórias e provas comentadas |
| Professor/mentor | Acompanhar turmas e recomendar conteúdos | Painel de desempenho e listas personalizadas |
| Editor de conteúdo | Cadastrar, revisar e publicar materiais | CMS com workflow, versões e auditoria |
| Administrador | Gerenciar catálogo, usuários e operação | Permissões, métricas, moderação e diagnósticos |

# 4. Escopo acadêmico

## 4.1 Matérias obrigatórias

| Área | Disciplinas e frentes |
| --- | --- |
| Linguagens | Língua Portuguesa, gramática, interpretação, literatura, redação, artes, inglês e espanhol |
| Matemática | Aritmética, álgebra, funções, geometria, trigonometria, estatística, probabilidade e matemática financeira |
| Ciências da Natureza | Biologia, física e química, com divisões por tema e habilidade |
| Ciências Humanas | História, geografia, filosofia, sociologia e atualidades contextualizadas |
| Interdisciplinares | Competências do ENEM, leitura de gráficos, ciência e sociedade, repertório e temas integradores |

## 4.2 Estrutura de cada disciplina

- Área → disciplina → unidade → módulo → aula → tópico → habilidade.

- Pré-requisitos explícitos e relações entre conteúdos.

- Nível de dificuldade, tempo estimado e incidência por vestibular.

- Objetivos de aprendizagem verificáveis para cada módulo.

- Conteúdo teórico, exemplos, exercícios, revisão e avaliação curta.

- Histórico de versão, autor, revisor, fontes e data de atualização.

## 4.3 Formatos de estudo

| Formato | Requisitos mínimos |
| --- | --- |
| Videoaula | Capítulos, transcrição, velocidade, legenda, materiais anexos e progresso |
| Resumo | Texto escaneável, exemplos, fórmulas e ligação com aulas e questões |
| Mapa mental | Imagem ampliável, versão acessível em texto e download autorizado |
| Flashcards | Frente/verso, tags, dificuldade e revisão espaçada |
| Lista de exercícios | Filtros, gabarito, resolução e registro de tentativa |
| Aula interativa | Blocos curtos, checagens de compreensão e feedback imediato |
| Podcast/áudio | Transcrição, capítulos e controle de velocidade |
| Folha de fórmulas | Conteúdo revisado, impressão e associação a tópicos |

# 5. Catálogo de vestibulares

O catálogo deve aceitar provas nacionais, estaduais, universitárias e militares, com filtros por instituição, banca, modalidade, fase, curso, ano e edição. O MVP começa com cobertura prioritária e a arquitetura permanece aberta para expansão.

| Prioridade | Cobertura inicial sugerida | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| P0 | ENEM | Matriz, competências, provas, gabaritos, simulados e redação |
| P0 | FUVEST, UNICAMP/COMVEST e UNESP/VUNESP | Anos recentes, fases, obras e conteúdos específicos |
| P1 | UERJ, UFPR e UFRGS | Expandir após estabilizar ingestão e revisão |
| P1 | ITA e IME | Trilhas avançadas e provas por disciplina |
| P2 | Vestibulares regionais, seriados e particulares | Cadastro contínuo por demanda e autorização |

## 5.1 Metadados por vestibular

- Nome oficial, sigla, instituição, banca e região.

- Formato atual, fases, duração, quantidade e tipos de questões.

- Disciplinas, pesos, critérios, notas mínimas e regras por curso quando aplicável.

- Calendário editorial com edital, inscrição, prova, resultado e mudanças relevantes.

- Links oficiais, data de verificação e responsável pela revisão.

- Versões por ano, pois regras e formatos podem mudar.

# 6. Provas anteriores e banco de questões

## 6.1 Repositório de provas

- Busca por vestibular, ano, fase, dia, caderno, disciplina e idioma.

- Página de prova com PDF autorizado ou link oficial, gabarito, resolução e estatísticas.

- Modo resolver online com cronômetro, marcação, rascunho e salvamento automático.

- Modo imprimir, quando a licença permitir, com folha de respostas separada.

- Correção objetiva automática e fluxo editorial para questões discursivas.

- Detecção de duplicidade, arquivo corrompido e divergência entre versões de gabarito.

## 6.2 Modelo de questão

| Grupo | Campos obrigatórios |
| --- | --- |
| Identidade | id, vestibular, ano, fase, prova, número, tipo e status |
| Conteúdo | enunciado, alternativas, imagens, resposta, resolução e observações |
| Classificação | área, disciplina, tópico, habilidade, dificuldade e palavras-chave |
| Origem | fonte oficial, URL, licença/permissão, data de acesso e checksum |
| Qualidade | autor da classificação, revisor, versão, confiança e pendências |
| Analytics | tentativas, acertos, tempo, abandono e discriminação |

## 6.3 Resoluções

- Explicação passo a passo e não apenas a alternativa correta.

- Indicação do conceito necessário e do erro mais comum.

- Método rápido quando houver e método completo para aprendizagem.

- Referência à aula, resumo, mapa mental e questões semelhantes.

- Revisão humana obrigatória antes da publicação de resolução gerada com apoio de IA.

DIREITOS AUTORAIS Priorizar links e arquivos disponibilizados oficialmente. O sistema deve registrar licença ou fundamento de uso de cada prova. Não remover marcas d’água, não contornar bloqueios e não republicar material sem autorização.

# 7. Jornada principal do estudante

- Criar conta ou iniciar exploração limitada sem cadastro.

- Selecionar vestibulares, curso desejado, nível atual e disponibilidade semanal.

- Realizar diagnóstico curto ou importar desempenho anterior.

- Receber plano semanal com teoria, prática, revisão e simulado.

- Estudar uma aula e usar resumo, mapa mental ou flashcards conforme preferência.

- Resolver questões; receber feedback e registrar erros no caderno de revisão.

- Revisar itens agendados pelo sistema de repetição espaçada.

- Acompanhar domínio por matéria e reajustar o plano quando necessário.

## 7.1 Estados importantes

| Situação | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| Sem diagnóstico | Oferecer trilha inicial e explicar benefício do diagnóstico |
| Atrasado no plano | Recalcular sem punir; priorizar atividades de maior impacto |
| Muitos erros | Reduzir dificuldade, revisar pré-requisitos e explicar padrão de erro |
| Pouco tempo | Criar sessão curta com revisão e questões de alta relevância |
| Conteúdo concluído | Consolidar com teste, revisão futura e próximo módulo |
| Prova próxima | Ativar modo reta final com simulados, erros e revisão leve |

# 8. Arquitetura da informação e páginas

## 8.1 Navegação pública

- Início, Vestibulares, Matérias, Provas anteriores, Banco de questões, Simulados e Redação.

- Busca global com resultados agrupados por aula, tema, questão, prova e vestibular.

- Páginas institucionais: metodologia, equipe, preços, ajuda, contato, termos e privacidade.

- Conteúdo público indexável para descoberta, sem expor dados pessoais ou respostas privadas.

## 8.2 Área logada

| Página | Elementos essenciais |
| --- | --- |
| Hoje | Sessão recomendada, tempo disponível, pendências e progresso semanal |
| Meu plano | Calendário, metas, replanejamento e carga por disciplina |
| Aulas | Player, texto, anexos, notas, progresso e próxima atividade |
| Prática | Questões, filtros, listas, caderno de erros e revisão |
| Simulados | Configuração, aplicação, resultado e análise |
| Desempenho | Domínio, evolução, tempo, precisão e recomendações |
| Favoritos | Aulas, mapas, questões, provas e anotações salvas |
| Perfil | Objetivos, vestibulares, preferências, acessibilidade e privacidade |

## 8.3 Páginas de conteúdo

- Vestibular: visão geral, edital, calendário, formato, matérias, provas, notícias editoriais e trilha sugerida.

- Matéria: mapa de conteúdos, domínio, aulas, mapas mentais, listas e incidência por prova.

- Aula: objetivos, pré-requisitos, mídia, teoria, exemplos, material de apoio, prática e revisão.

- Prova: metadados, arquivos oficiais, modo online, gabarito e resoluções.

- Questão: enunciado, resposta do aluno, resolução, classificação, estatísticas e itens relacionados.

- Simulado: regras, cronômetro, navegação, autosave, finalização, correção e análise.

# 9. Experiência de aprendizagem

## 9.1 Player de videoaula

- Velocidades de 0,75x a 2x, volume, tela cheia, PiP e atalhos de teclado.

- Legenda sincronizada, transcrição pesquisável e capítulos.

- Marcação de trecho, anotações com timestamp e retomada automática.

- Alternativa em texto para conexões lentas e acessibilidade.

- Checagens curtas durante ou após a aula sem interromper excessivamente.

## 9.2 Mapas mentais e recursos visuais

- Zoom, navegação por teclado, contraste adequado e descrição textual equivalente.

- Versões por tema e por nível: visão geral, intermediária e reta final.

- Conexões clicáveis para aulas, flashcards e questões.

- Exportação apenas quando autorizada; evitar imagem sem texto alternativo.

## 9.3 Caderno de erros

- Registrar automaticamente questão, resposta, tempo, tópico e tipo de erro.

- Permitir classificar: conteúdo, interpretação, cálculo, distração ou tempo.

- Gerar revisão com questões semelhantes e lembrete de retomada.

- Mostrar padrões de erro sem expor inferências sensíveis ou diagnósticos indevidos.

# 10. Simulados e redação

## 10.1 Simulados

| Modo | Características |
| --- | --- |
| Prova real | Repete estrutura e tempo de uma edição específica quando permitido |
| Personalizado | Usuário escolhe matérias, temas, quantidade e dificuldade |
| Adaptativo | Sistema ajusta dificuldade e temas a partir do desempenho |
| Reta final | Mistura recorrência, pontos fracos e questões mais representativas |
| Sessão rápida | 5 a 15 questões para pouco tempo disponível |

- Autosave local e servidor, retomada controlada e aviso de conexão.

- Cronômetro por prova e tempo por questão, com opção de acessibilidade.

- Resultado com nota, precisão, tempo, tópicos fortes/fracos e próximos passos.

- Parâmetros de nota específicos somente quando documentados e versionados.

## 10.2 Módulo de redação

- Banco de temas com textos motivadores licenciados e repertório sugerido.

- Editor com contagem, rascunho, versão e modo de envio por imagem/PDF.

- Rubricas por exame, competências, comentários e histórico de evolução.

- Correção humana como opção principal; IA pode apoiar, mas deve indicar incerteza e não simular nota oficial.

- Privacidade reforçada para textos dos estudantes e controle de retenção.

# 11. Plano de estudos e personalização

## 11.1 Entradas do plano

- Vestibulares e cursos-alvo, datas das provas e pesos conhecidos.

- Dias, horários e tempo disponível; pausas e restrições pessoais.

- Diagnóstico, histórico de questões e domínio estimado por tópico.

- Preferência de formato sem excluir formatos necessários para avaliação.

- Prioridade editorial, pré-requisitos e incidência por vestibular.

## 11.2 Regras do planejador

- Distribuir teoria, exercícios, revisão e simulados; não criar uma lista só de videoaulas.

- Usar sessões pequenas e realistas; limitar carga e respeitar descanso.

- Recalcular automaticamente após atraso, ausência, prova ou mudança de objetivo.

- Preservar progresso e explicar por que uma atividade foi priorizada.

- Permitir bloquear horários, fixar tarefas e editar recomendações.

PRINCÍPIO DE MOTIVAÇÃO Gamificação deve apoiar consistência, não culpa. Sequências, pontos e conquistas nunca podem penalizar descanso, incentivar estudo excessivo ou ocultar aprendizagem real.

# 12. Desempenho e recomendações

| Métrica | Definição e uso |
| --- | --- |
| Domínio | Estimativa por tópico baseada em tentativas recentes, dificuldade e revisão |
| Precisão | Acertos sobre respostas válidas, segmentados por prova e matéria |
| Tempo | Tempo de estudo e resolução, sem tratar permanência de tela como aprendizagem |
| Cobertura | Percentual do plano e dos tópicos prioritários estudados |
| Retenção | Desempenho após intervalos, usado para agendar revisões |
| Consistência | Sessões úteis por semana, sem metas punitivas |

- Toda recomendação deve mostrar motivo, dados usados e ação sugerida.

- Evitar ranking público de estudantes no MVP.

- Permitir excluir tentativas anômalas e redefinir diagnóstico.

- Não afirmar aprovação provável sem modelo validado e aviso claro de incerteza.

# 13. Recursos de inteligência artificial

## 13.1 Tutor de estudos

- Responder com base no conteúdo revisado da plataforma e citar aula, tópico ou fonte usada.

- Recusar resposta definitiva quando não houver evidência suficiente.

- Não resolver avaliações em andamento sinalizadas como protegidas.

- Adaptar explicação ao nível do aluno, oferecer exemplo e checar compreensão.

- Registrar feedback e permitir denúncia de resposta errada.

## 13.2 Usos editoriais permitidos

- Sugerir classificação de questões, resumo inicial, flashcards e perguntas de revisão.

- Apoiar transcrição, legenda e capítulos de videoaula.

- Detectar inconsistências entre gabarito, resolução e alternativa marcada.

- Nunca publicar conteúdo gerado sem revisão humana e identificação de autoria/versão.

## 13.3 Arquitetura segura para IA

- RAG sobre conteúdo aprovado, com isolamento por versão e vestibular.

- Saídas estruturadas validadas por schema; limitar confiança em texto livre.

- Filtros de segurança, limites de uso, logs minimizados e avaliação contínua.

- Fallback sem IA para busca, aula, questão, prova, plano e desempenho.

# 14. Painel administrativo e CMS

| Módulo | Capacidades mínimas |
| --- | --- |
| Catálogo | Vestibulares, anos, fases, disciplinas, tópicos e habilidades |
| Conteúdo | Aulas, vídeos, resumos, mapas, flashcards e anexos |
| Questões | Importação, edição, classificação, resolução e revisão |
| Provas | Arquivos, links, metadados, gabaritos e versões |
| Workflow | Rascunho, revisão, aprovado, publicado, arquivado e bloqueado |
| Usuários | Papéis, permissões, suporte, consentimentos e exclusão |
| Qualidade | Pendências, denúncias, conteúdo desatualizado e auditoria |
| Operação | Jobs, falhas, cache, filas, integrações e status |

## 14.1 Papéis e permissões

- Aluno, professor/mentor, autor, revisor, editor, suporte e administrador.

- Privilégio mínimo, ações sensíveis auditadas e autenticação reforçada para administradores.

- Separar autorização de criar, revisar, publicar, despublicar e excluir.

# 15. Direção visual e experiência

- Personalidade: clara, acolhedora, confiável e jovem sem parecer infantil.

- Paleta sugerida: azul profundo para confiança, verde-petróleo para progresso e âmbar para destaques.

- Tipografia: sans-serif de alta legibilidade, com hierarquia consistente e boa renderização matemática.

- Componentes: cards, barras de progresso, filtros, breadcrumbs, abas, player, questão e feedback.

- Responsividade: mobile-first, mas simulados e CMS devem funcionar muito bem em desktop.

- Acessibilidade: WCAG 2.2 AA como meta, navegação por teclado, foco visível e contraste suficiente.

## 15.1 Estados de interface

- Loading com skeleton quando útil, vazio com próxima ação, erro recuperável e offline quando aplicável.

- Nunca esconder falha atrás de uma barra infinita; informar etapa e opção de tentar novamente.

- Confirmar ações destrutivas e oferecer recuperação quando possível.

- Textos em português do Brasil, consistentes, sem jargão desnecessário.

# 16. Arquitetura técnica recomendada

## 16.1 Stack inicial

| Camada | Tecnologia sugerida | Observação |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js + TypeScript | SSR/SSG para SEO e aplicação responsiva |
| UI | Tailwind CSS + componentes acessíveis | Design system próprio e tokens |
| API | Route handlers ou serviço Node modular | Separar domínio de transporte |
| Banco | PostgreSQL | Migrações, índices e busca textual inicial |
| ORM | Prisma ou Drizzle | Escolher um e documentar decisão |
| Auth | Auth.js ou provedor compatível | E-mail, OAuth opcional e RBAC |
| Arquivos | Object storage compatível com S3 | URLs assinadas e CDN |
| Vídeo | Embed autorizado ou streaming HLS | Não hospedar cópias sem direitos |
| Fila | Redis/BullMQ ou alternativa | Importações, transcrição e processamento |
| Testes | Vitest + Playwright | Unitário, integração e E2E |

FLEXIBILIDADE A stack é uma recomendação, não um bloqueio. O agente pode propor alternativa equivalente, mas deve registrar a decisão, preservar os requisitos e evitar complexidade operacional prematura.

## 16.2 Módulos de domínio

- identity, catalog, curriculum, content, assessments, study-plan, progress, recommendations, search, billing opcional e admin.

- Regras de domínio independentes de componentes de UI e clientes externos.

- Jobs idempotentes, estados persistidos e possibilidade de retomada.

- Feature flags para módulos incompletos e rollouts graduais.

## 16.3 Estrutura sugerida

apps/web/ # aplicação pública, área do aluno e admin packages/ui/ # design system e componentes acessíveis packages/domain/ # entidades, regras e casos de uso packages/db/ # schema, migrações, seeds e repositórios packages/content/ # importação, validação e workflow editorial packages/analytics/ # eventos, métricas e privacidade workers/ # filas, arquivos, transcrição e processamento tests/ # unitários, integração, E2E e fixtures docs/ # arquitetura, decisões, operação e conteúdo

# 17. Modelo de dados essencial

| Entidade | Campos/relacionamentos mínimos |
| --- | --- |
| User/Profile | id, papel, objetivos, preferências, consentimentos e status |
| Exam | instituição, banca, modalidade, região e versões anuais |
| Subject/Topic | hierarquia, pré-requisitos, habilidades e tags |
| ContentItem | tipo, título, corpo/mídia, autoria, revisão, licença e status |
| Question | origem, enunciado, opções, resposta, resolução e classificação |
| ExamPaper | vestibular, ano, fase, arquivos, gabarito e direitos |
| Attempt | usuário, questão/prova, resposta, tempo, resultado e contexto |
| StudyPlan | objetivo, período, disponibilidade, regras e tarefas |
| Mastery | usuário, tópico, estimativa, evidências e atualização |
| ReviewItem | origem, intervalo, próxima revisão e histórico |
| EditorialRevision | item, versão, autor, revisor, decisão e data |
| AuditEvent | ator, ação, alvo, contexto seguro e timestamp |

## 17.1 Regras de dados

- IDs estáveis, timestamps UTC, soft delete quando necessário e trilha de auditoria.

- Nunca sobrescrever silenciosamente gabarito, resolução ou versão editorial publicada.

- Guardar fonte, licença e checksum de arquivos externos.

- Separar analytics de conteúdo sensível e respeitar exclusão/anonimização.

# 18. APIs, busca e integrações

## 18.1 Contratos de API

- REST ou tRPC com schemas compartilhados, erros padronizados e paginação.

- Idempotência para submissões, importações e processamento assíncrono.

- Controle de versão para contratos públicos e webhooks.

- Rate limiting, autorização por recurso e validação de upload.

## 18.2 Busca

- Busca textual inicial no PostgreSQL, com acentos, sinônimos e tolerância a erro.

- Filtros por tipo, matéria, tópico, vestibular, ano, dificuldade e status de acesso.

- Ranking que combine relevância textual, qualidade editorial e contexto do usuário.

- Índice externo opcional somente quando volume e métricas justificarem.

## 18.3 Integrações possíveis

- E-mail transacional, pagamentos opcionais, analytics com consentimento e suporte.

- YouTube/Vimeo ou streaming próprio apenas para conteúdo autorizado.

- Importadores de planilhas/JSON para questões e catálogo, sempre com pré-validação.

- Nenhuma integração externa deve impedir o estudo de conteúdo já carregado quando estiver indisponível.

# 19. Requisitos não funcionais

| Área | Critério mínimo |
| --- | --- |
| Desempenho | Core Web Vitals saudáveis; páginas públicas rápidas e cacheáveis |
| Disponibilidade | Falhas parciais não derrubam todo o produto; health checks e backups |
| Escalabilidade | Paginação, filas, cache e armazenamento externo de mídia |
| Segurança | OWASP, headers, CSRF/XSS/SQLi, uploads validados e segredos protegidos |
| Acessibilidade | WCAG 2.2 AA como meta e testes automáticos/manuais |
| SEO | Metadados, sitemap, canonical, dados estruturados e conteúdo indexável |
| Observabilidade | Logs estruturados, métricas, tracing de jobs e alertas acionáveis |
| Compatibilidade | Navegadores atuais; mobile, tablet e desktop |
| Recuperação | Backups testados, migrações reversíveis e plano de incidente |

## 19.1 Metas iniciais

- LCP público menor que 2,5 s em conexão móvel razoável, quando mensurável.

- Ações essenciais com feedback imediato; jobs longos mostram estado e retomada.

- Nenhum erro de acessibilidade crítico nas jornadas principais.

- Testes E2E para cadastro, estudo, questão, simulado e publicação editorial.

# 20. Segurança, LGPD e uso responsável

- Coletar apenas dados necessários e explicar finalidade, base legal e retenção.

- Consentimento específico quando aplicável; preferências fáceis de alterar.

- Exportação, correção e exclusão de dados com fluxo verificável.

- Proteção reforçada para menores de idade e comunicação apropriada.

- Criptografia em trânsito, segredos fora do repositório e senhas com hash moderno.

- RBAC, auditoria, sessões seguras, limitação de tentativas e resposta a incidentes.

- Analytics e IA não devem vender, expor ou reutilizar textos e desempenho sem autorização clara.

## 20.1 Conteúdo e propriedade intelectual

- Registrar autor, fonte, licença, permissão e data de acesso de cada item.

- Disponibilizar remoção/contestação para titulares e bloquear rapidamente conteúdo em análise.

- Não usar a marca de universidade ou banca de modo que sugira parceria inexistente.

- Separar conteúdo oficial, conteúdo autoral e comentário/resolução da plataforma.

# 21. Governança e operação de conteúdo

## 21.1 Workflow editorial

- Criar ou importar rascunho com fonte e direitos identificados.

- Validar estrutura, arquivos, links e classificação automática.

- Revisar conteúdo acadêmico e linguagem por pessoa habilitada.

- Aprovar ou devolver com comentários e responsável definido.

- Publicar versão imutável, indexar e registrar data de revisão futura.

- Monitorar denúncias, mudanças de edital, links quebrados e desempenho anômalo.

## 21.2 Critérios de qualidade

- Precisão acadêmica, clareza, alinhamento ao vestibular e acessibilidade.

- Resolução completa, gabarito consistente e imagens legíveis.

- Fonte rastreável, licença registrada e versão atual.

- Sem plágio, promessa enganosa de aprovação ou conteúdo discriminatório.

## 21.3 Indicadores de produto

- Ativação: estudante conclui diagnóstico ou primeira sessão útil.

- Aprendizagem: evolução em tentativas comparáveis e retenção após revisão.

- Consistência: sessões concluídas por semana sem incentivar excesso.

- Qualidade: denúncias procedentes, erros editoriais e tempo de correção.

- Cobertura: tópicos e provas com conteúdo revisado, não apenas quantidade cadastrada.

# 22. Plano de implementação

| Fase | Entrega verificável | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 0. Fundação | Repo, ambiente, CI, design tokens e diagnóstico | Build, testes e preview funcionando |
| 1. Identidade | Cadastro, login, perfil, RBAC e LGPD inicial | Jornadas de conta cobertas por testes |
| 2. Catálogo | Vestibulares, matérias, tópicos e CMS básico | Admin publica página pública indexável |
| 3. Conteúdo | Aulas, vídeos, resumos, mapas e progresso | Aluno conclui módulo e retoma depois |
| 4. Questões | Banco, tentativas, resolução e caderno de erros | Prática completa com analytics confiável |
| 5. Provas | Arquivos, modo online, gabarito e filtros | Prova autorizada pode ser resolvida |
| 6. Plano | Diagnóstico, agenda, revisão e recomendações | Plano recalcula e explica prioridades |
| 7. Simulados | Cronômetro, autosave, correção e análise | Simulado E2E aprovado |
| 8. Qualidade | A11y, segurança, performance e observabilidade | Gates mínimos verdes |
| 9. Expansão | Redação, IA, professores, pagamentos e novos exames | Cada módulo atrás de feature flag |

## 22.1 Ordem obrigatória

Não começar por tutor de IA, gamificação complexa ou catálogo gigantesco. Primeiro entregar uma jornada pequena, completa e confiável com um conjunto de vestibulares, matérias, aulas e questões revisadas. Depois ampliar cobertura e automação.

# 23. Critérios de aceite do MVP

- O site abre em desktop e celular, possui navegação acessível e não depende de páginas estáticas isoladas.

- Um visitante encontra matéria, vestibular, aula e prova usando navegação ou busca.

- Um usuário cria conta, define objetivo e recebe uma trilha inicial.

- O aluno assiste ou lê uma aula, salva progresso e retoma em outro dispositivo.

- O aluno resolve questões, recebe resolução e vê o item no caderno de erros quando necessário.

- Uma prova autorizada pode ser filtrada, aberta e resolvida online com salvamento.

- O painel mostra domínio e recomendações explicáveis, sem prometer aprovação.

- Um editor cria, revisa, publica e versiona conteúdo sem editar código.

- Todo item publicado possui fonte, autoria, revisão, status de direitos e data de atualização.

- As jornadas principais têm testes automatizados, tratamento de erro e estados vazios úteis.

- Dados pessoais possuem controles de privacidade, exportação e exclusão.

- O MVP pode ser implantado com documentação, migrações e variáveis de ambiente exemplificadas.

# 24. Estratégia de testes

| Tipo | Cobertura mínima |
| --- | --- |
| Unitário | Regras de domínio, permissões, cálculo, recomendação e validação |
| Integração | Banco, auth, arquivos, filas, busca, importação e APIs |
| E2E | Cadastro, aula, questão, prova, simulado e publicação |
| Acessibilidade | Teclado, foco, labels, contraste, leitor de tela e mídia |
| Segurança | Autorização, uploads, rate limit, sessão e dependências |
| Performance | Páginas públicas, busca, listas grandes e mídia |
| Conteúdo | Gabarito, resolução, links, licença, taxonomia e duplicidade |
| Regressão visual | Componentes principais nos breakpoints definidos |

# 25. Entregáveis obrigatórios

- Código-fonte completo, organizado e sem segredos reais.

- README em português com desenvolvimento, testes, build, deploy e solução de problemas.

- Arquitetura, decisões técnicas e diagramas essenciais.

- Schema, migrações, seeds sintéticos e rotina de backup/restore.

- Design system, componentes acessíveis e documentação das páginas.

- CMS funcional com papéis, workflow e auditoria.

- Testes automatizados e fixtures sem conteúdo protegido.

- Catálogo demonstrativo com fontes oficiais e direitos claramente marcados.

- Relatório final com implementado, limitações, riscos e próximos passos.

# 26. Prompt mestre para Codex ou Claude

COMO USAR Anexe este documento ao projeto e cole o texto abaixo. O agente deve considerar todas as seções anteriores como requisitos normativos e iniciar pela inspeção do repositório.

Você é o engenheiro principal responsável por construir o AprendeVest.com descrito no documento anexado. Leia a especificação inteira antes de editar qualquer arquivo. Inspecione o repositório, identifique o estado atual, os riscos e as decisões pendentes. Se estiver vazio, inicialize uma arquitetura simples compatível com a Fase 0. Objetivo: entregar uma plataforma web responsiva em português do Brasil que organize vestibulares, matérias, videoaulas, resumos, mapas mentais, flashcards, questões, provas anteriores, simulados, redação, plano de estudos e desempenho. O sistema deve crescer por dados e CMS, não por listas fixas no código. Regras de execução: 1. Priorize a jornada completa cadastro -> objetivo -> estudo -> prática -> revisão -> desempenho. 2. Não entregue apenas protótipos visuais; os controles do fluxo principal devem funcionar. 3. Implemente por fases, com checkpoints pequenos, testes relevantes e correção de regressões. 4. Use TypeScript, contratos validados, banco com migrações e dados de demonstração sintéticos. 5. Modele vestibulares, anos, matérias, tópicos, conteúdos e questões como entidades administráveis. 6. Preserve acessibilidade, segurança, LGPD, fontes, licenças e versionamento editorial desde o início. 7. Não copie provas ou materiais sem autorização; use links oficiais e registre direitos de cada arquivo. 8. Toda IA deve ter fallback, citar conteúdo revisado, indicar incerteza e passar por avaliação. 9. Não introduza dependência paga obrigatória no núcleo do MVP sem justificar e obter aprovação. 10. Preserve alterações existentes fora do escopo e nunca use operações destrutivas desnecessárias. Modo de trabalho: - Comece apresentando arquitetura proposta, riscos e plano curto para a Fase 0. - Em cada checkpoint, informe arquivos alterados, testes executados, resultado e próximo passo. - Quando houver ambiguidade não bloqueante, escolha a solução mais simples e registre a decisão. - Só considere uma fase concluída quando seus critérios de saída estiverem demonstrados. Agora inspecione o repositório e inicie a Fase 0. Não comece pelo tutor de IA nem por pagamentos.

# 27. Definição de pronto

O AprendeVest.com estará pronto para validação inicial quando um estudante conseguir, sem ajuda técnica, criar uma conta, selecionar seu objetivo, estudar uma aula, resolver questões, revisar erros, realizar uma prova ou simulado e entender seu progresso; e quando uma equipe editorial conseguir publicar novos vestibulares, conteúdos e questões com fonte, direitos, revisão e versionamento.

PRINCÍPIO FINAL A força do produto não será a quantidade bruta de arquivos, mas a combinação de cobertura confiável, orientação de estudo, prática de qualidade e melhoria mensurável da aprendizagem.